DEĞİŞİM YÖNETİMİ YOL HARİTASI (2025-2026)

| Zaman / Aşama Adı | Faaliyet ve Dönüşüm Adımları | Sorumlu Birim & Görevliler | Çıktılar ve Performans Göstergeleri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. DÖNEM Hazırlık & Tedarik (Ekim 2025 – Eylül 2026) | • Kurumsal 2FA ve siber güvenlik altyapı ihtiyacının analizi. | • Bilgi İşlem Daire Bşk. • Siber Güvenlik Sistem Yönetimi Birimi | • İhtiyaç Analizi Raporu |
| 2. DÖNEM Planlama & Tasarım (Ekim 2026 – Kasım 2026) | • Test ve konfigürasyon ortamının hazırlanması. | • Siber Güvenlik Sistem Yönetimi Birimi • Yazılım Hizmet Birimi • Ağ Hizmet Birimi • Bilgi İşlem D.B. | • İlgili Birimlere Yazılan Bildirim Yazısı |
| 3. DÖNEM Piloting & Kurulum (Kasım 2026 – Aralık 2026) | • Sunucu/sistem kurulumu (tamamlandıysa) veya manuel tanımlamalarla pilot birimlerde testlerin başlatılması. • Değişim belgelerinin Kalite Koordinatörlüğüne sunulması. | • Siber Güvenlik Sistem Yönetimi Birimi • Bilgi İşlem D.B. | • Pilot Uygulama Test Raporu • Kalite Süreci Entegrasyon Belgeleri |
| 4. DÖNEM Canlı Hizmet Başlangıcı (Aralık 2026) | • 15 Kasım 2026: Kurumsal 2FA sisteminin resmi lansmanı ve aktivasyon alımı. • 05 Aralık 2026: Ara kontrol (sistem yoğunluğu ve altyapı denetimi). | • Bilgi İşlem Daire Bşk. • Siber Güvenlik Sistem Yönetimi Birimi • Yazılım Hzimet Birimi | • Aktif Kullanıcı Kayıtları • Ara Denetim Raporu • Sistem Yoğunluk İstatistikleri |
| 5. DÖNEM İzleme & Değerlendirme (Ocak 2026 ve Sonrası) | • 15 Aralık 2026: Tam kapasite hizmete geçiş ve 1. Dönem değerlendirmesi. • Cihaz ve sistem entegrasyonu (dijital raporlama). | • Siber Güvenlik Sistem Yönetimi Birimi • Yazılım Hizmet Birimi | • Dönem Sonu Güvenlik Raporu |