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	Zaman / Aşama Adı
	Faaliyet ve Dönüşüm Adımları
	Sorumlu Birim & Görevliler
	Çıktılar ve Performans Göstergeleri

	1. DÖNEM
Hazırlık & Tedarik
(Ekim 2025 – Eylül 2026)
	• Kurumsal 2FA ve siber güvenlik altyapı ihtiyacının analizi.

	• Bilgi İşlem Daire Bşk.
• Siber Güvenlik Sistem Yönetimi Birimi 
	• İhtiyaç Analizi Raporu


	2. DÖNEM
Planlama & Tasarım
(Ekim 2026 – Kasım 2026)
	• Test ve konfigürasyon ortamının hazırlanması.
	• Siber Güvenlik Sistem Yönetimi Birimi
• Yazılım Hizmet Birimi
• Ağ Hizmet Birimi
• Bilgi İşlem D.B.
	• İlgili Birimlere Yazılan Bildirim Yazısı

	3. DÖNEM
Piloting & Kurulum
(Kasım 2026 – Aralık 2026)
	• Sunucu/sistem kurulumu (tamamlandıysa) veya manuel tanımlamalarla pilot birimlerde testlerin başlatılması.
• Değişim belgelerinin Kalite Koordinatörlüğüne sunulması.
	• Siber Güvenlik Sistem Yönetimi Birimi
• Bilgi İşlem D.B.
	• Pilot Uygulama Test Raporu
• Kalite Süreci Entegrasyon Belgeleri

	4. DÖNEM
Canlı Hizmet Başlangıcı
(Aralık 2026)
	• 15 Kasım 2026: Kurumsal 2FA sisteminin resmi lansmanı ve aktivasyon alımı.
• 05 Aralık 2026: Ara kontrol (sistem yoğunluğu ve altyapı denetimi).
	• Bilgi İşlem Daire Bşk.
• Siber Güvenlik Sistem Yönetimi Birimi
• Yazılım Hzimet Birimi
	• Aktif Kullanıcı Kayıtları
• Ara Denetim Raporu
• Sistem Yoğunluk İstatistikleri

	5. DÖNEM
İzleme & Değerlendirme
(Ocak 2026 ve Sonrası)
	• 15 Aralık 2026: Tam kapasite hizmete geçiş ve 1. Dönem değerlendirmesi.
• Cihaz ve sistem entegrasyonu (dijital raporlama).

	• Siber Güvenlik Sistem Yönetimi Birimi
• Yazılım Hizmet Birimi
	• Dönem Sonu Güvenlik Raporu




